Aplicación para la gestión del parte de guardias

1 de noviembre - 30 de Abril- 2024 - 2025 IES. Arcipreste de Hita Creado por: César San Juan Pastor

Contenido

Estudio inicial de la aplicación	5

Introducción	6

Análisis de posibilidades	6

Uso de una hoja Excel / manual	6

Uso de una Base de datos y programación de la misma (Access)	6

Creación de una aplicación propia	6

Objetivo	6

Requerimientos de la aplicación	6

Requerimientos software y hardware	8

Estudio de viabilidad	8

Técnica	8

Económica	8

Operativa	8

Legal	8

Planificación del Proyecto	9

Secuenciación de las fases del proyecto	9

Planificación de recursos y tiempos	9

Análisis	10

Casos de uso	11

Carga de datos (RF1, RF2)	11

Ver calendario (RF3)	11

Dar de altas guaridas (RF4)	11

Dar de baja guaridas (RF5)	12

Generar Informe (RF6)	12

Generar Listado (RF7)	13

Descripción de los casos de uso	13

Carga de datos	13

Ver Calendario	14

Dar de altas guaridas	14

Dar de baja guaridas	14

Generar Informe	15

Generar listado usuario	15

Diagrama Conceptual	16

Diagrama de clases (diccionario de datos)	17

Diagrama de actividades	18

Generales	18

Carga de datos	19

Ver calendario	19

Dar de alta guardia	18

Dar de baja guardia	18

Generar informe	19

Generar listado	20

Esquema Entidad / Relación	21

Modelo relacional y normalización	21

Diseño del Proyecto	22

Diseño físico de la Base de Datos	23

Diseño de procedimientos especiales	23

Configuración de la aplicación.	23

Estructura del fichero de datos	24

Logout	24

Diseño de la estructura de clases y librerías (diagrama de clases)	24

Diseño de la interfaz gráfica	25

Diseño de movimiento de ventanas	25

Diseño de las ventanas	25

Implementar el proyecto	28

Sql de creación (MySQL)	29

Indicadores de calidad	31

Elaboración de una batería de pruebas para detectar errores	32

Evaluación y solución de incidencias	32

Evaluación y seguimiento del proyecto	33

Implantación del Proyecto	34

Plan de implantación	35

Manual de instalación	35

Instalación de la aplicación	35

Mejoras posibles	35

Manual de usuario	36

Anexos	37

Formulario actual para la gestión de guardias	38

Fichero exportado de Delphos (alumnos)	39

Ejemplo de formulario de satisfacción	39

Datos de prueba	40

Ilustraciones

Ilustración 1 - Ventana a (Bienvenida)	22

Ilustración 2 - Ventana b (Bienvenida)	22

# Estudio inicial de la aplicación

## Introducción

Tras los requerimientos de la dirección del centro y del plan digital del mismo en el que se expresan los deseos de avanzar en la digitalización de los procesos de gestión del centro, se decide automatizar a través de un proceso informático la gestión del parte de guardias. Tras un proceso de búsqueda por internet no se han encontrado aplicaciones que realicen dicha tarea de forma individual.

“En este sentido, nos vemos en la obligación de buscar mecanismos más eficientes para la gestión del parte de guardias”

## Análisis de posibilidades

### Uso de una hoja Excel / manual

- Es el mecanismo actual y es el que nos ha llevado a determinar que es poco eficiente y debe ser mejorado.

### Uso de una Base de datos y programación de la misma (Access)

Esta opción se ha presentado como factible pero la falta de experiencia en la programación del alumnado hace que esta opción no sea deseable.

“Esta opción será la elegida si no se puede crear la aplicación”.

### Creación de una aplicación propia

Es evidente que esta opción sería la más deseable, pudiendo implementar todos los objetivos que sean necesarios y añadiendo el diseño que se desee. Además, se podría hacer extensible a más institutos en un futuro e incluso presentarse como un proyecto de innovación.

El problema principal que se plantea con esta solución es la seguridad y el cumplimiento de la Ley de Protección de datos.

## Objetivo

Crear una aplicación web que posibilite la gestión del parte de guardias de forma segura y eficiente tanto a la dirección del centro como al profesorado.

## Requerimientos de la aplicación

La aplicación tendrá dos grandes áreas: Carga de datos y preparación inicial, Gestión diaria de las ausencias.

| Requisitos funcionales |  |
| --- | --- |
| RF 1 | Carga y preparación de datos inicial desde los datos existentes en Delphos. |
| RF 2 | Creación de dos roles validados: administrador y profesor. |
| RF 3 | Ver calendario por semanas, se podrá seleccionar la semana |
| RF 4 | Dar de altas guaridas |
| RF 5 | Dar de baja guardias |
| RF 6 | Generar Informe de guardias entre dos fechas |
| RF 7 | Generar listado de usuarios sin clave |

## Requerimientos software y hardware

| Software desarrollo |  |
| --- | --- |
|  | IDE para desarrollo PHP (PhpStorm) |
|  | Apache 2.4.54 |
|  | PHP 7.4.29 ( Por compatibilidad con lo ya existente y no usar docker) |
|  | JavaScript |
|  | Bootstrap 5.4 |
|  | MariaDB 10.4.24 |
|  | Software draw.io https://app.diagrams.net/ |
| Software implantación |  |
|  | Servidor web con PHP 7.4 |
|  | Servidor web con MariaDB 10.4 |
|  | Un usuario de acceso a Mysql independiente y BBDD propia |
|  | Bootstrap 5.4 |
| Hardware |  |
|  | Hosting externo que cumpla los requisitos de implantación o servidor de Antonio |

## Estudio de viabilidad

### Técnica

Los recursos necesarios para este proyecto serán mínimos al ser una única persona la encargada de desarrollarlo. Se debería tener en cuenta los conocimientos necesarios para el desarrollo: Análisis de sistemas, análisis y desarrollo de bases de datos y desarrollo e implantación de aplicaciones web con PHP/JavaScript. Con los recursos actuales de la plantilla se llevarán a cabo.

### Económica

- Sería necesaria una persona a tiempo completo durante todo el proyecto con una duración estimada de 3 meses o a tiempo parcial con una duración estimada de 6 meses.

- Sería imprescindible la compra del software de desarrollo PHPStorm con una licencia profesional.

- Sería imprescindible la compra del hosting de implantación.

- Se debería dedicar varias horas de formación al personal de la empresa para su correcto uso.

### Operativa

Hecho un análisis del funcionamiento actual de la gestión, es muy probable una alta aceptación por parte del personal de la aplicación. Al llevarse a cabo todo el desarrollo dentro del propio instituto permitirá al personal resolver dudas de funcionamiento que hará a la larga su completa implantación.

### Legal

La viabilidad legal está más cuestionada, al necesitar almacenar información de los usuarios en servidores públicos. Según la ley actual deberíamos solicitar permiso a la agencia de protección de datos y dar de alta el fichero. Deberíamos implementar las medidas de seguridad exigidas para un nivel básico y los mecanismos de logs necesarios.

En caso que decidamos proporcionar esta aplicación a otros institutos, se deberá de tener en cuenta este punto y realizar un estudio más detallado.

## Planificación del Proyecto

### Secuenciación de las fases del proyecto

### Planificación de recursos y tiempos

# Análisis

## Casos de uso

### Carga de datos (RF1, RF2)

### Ver calendario (RF3)

### Dar de altas guaridas (RF4)

### Dar de baja guaridas (RF5)

### Generar Informe (RF6)

### Generar Listado (RF7)

## Descripción de los casos de uso

### Carga de datos

| Nombre | Login |
| --- | --- |
| Actores: | Administrador |
| Función: | Da acceso al sistema para poder realizar el resto de acciones. El administrador tiene acceso a todo, el profesor a lo suyo exclusivamente. |
| Referencias: | RF: 1, 2, 4, 5 |
| Nombre | Vaciar la BBDD |
| Actores: | Administrador |
| Función: | Para un correcto funcionamiento la BBDD debe estar vacía de datos, por lo que una vez validado, en este caso se podrá vaciar. |
| Referencias: | RF1 – RF2 |
| Nombre | Cargar la BBDD |
| Actores: | Administrador |
| Función: | Se cargarán todos los datos necesarios, las aulas, las horas desde los ficheros y los nombres de los profesores, se generarán las claves para cada profesor. |
| Referencias: | RF1 – RF2 |
| Nombre | Cargar la BBDD subcaso: Gestion de errores |
| Actores: | Administrador |
| Función: | Si la carga de datos genera errores, se mostrará un informe y se darán posibles soluciones a los mismos. |
| Referencias: | RF1 – RF2 |
| Nombre | Backup de la BBDD |
| Actores: | Administrador |
| Función: | Se podrán almacenar los datos existentes antes de la nueva carga para restaurar en caso de error. La restauración no es un R.F. |
| Referencias: | RF1 – RF2 |
| Nombre | logout |
| Actores: | Administrador |
| Función: | Salida del sistema. |
| Referencias: | RF: 1, 2, 4, 5 |

### Ver Calendario

| Nombre | Mostrar calendario semana actual |
| --- | --- |
| Actores: | Todos |
| Función: | Ver el parte de guardias de cualquier semana |
| Referencias: | RF3 |
| Nombre | Seleccionar semana |
| Actores: | Todos |
| Función: | Seleccionar la semana en la que ver el parte |
| Referencias: | RF3 |

### Dar de altas guaridas

| Nombre | Login |
| --- | --- |
| Actores: | Administrador / Profesor |
| Función: | Da acceso al sistema para poder realizar el resto de acciones. |
| Referencias: | RF4 |
| Nombre | Seleccionar semana |
| Actores: | Administrador / Profesor |
| Función: | Seleccionar la semana en la que ver el parte |
| Referencias: | RF4 |
| Nombre | Añadir guardia |
| Actores: | Administrador / Profesor |
| Función: | Crear la guardia en el día, hora, grupo deseado |
| Referencias: | RF4 |
| Nombre | logout |
| Actores: | Administrador / Profesor |
| Función: | Salida del sistema. |
| Referencias: | RF4 |

### Dar de baja guaridas

| Nombre | Login |
| --- | --- |
| Actores: | Administrador / Profesor |
| Función: | Da acceso al sistema para poder realizar el resto de acciones. |
| Referencias: | RF5 |
| Nombre | Seleccionar semana |
| Actores: | Administrador / Profesor |
| Función: | Seleccionar la semana en la que ver el parte |
| Referencias: | RF5 |
| Nombre | Añadir guardia |
| Actores: | Administrador / Profesor |
| Función: | Borrar la guardia correspondiente, si es profesor solo las suyas si es administrador todas. |
| Referencias: | RF5 |
| Nombre | logout |
| Actores: | Administrador / Profesor |
| Función: | Salida del sistema. |
| Referencias: | RF5 |

### Generar Informe

| Nombre | Generar informe |
| --- | --- |
| Actores: | Administrador / Profesor |
| Función: | Introducir dos fechas para obtener por pantalla un listado de las guardias registradas entre ellas. |
| Referencias: | RF6 |

### Generar listado usuario

| Nombre | Generar informe |
| --- | --- |
| Actores: | Administrador |
| Función: | Un administrador puede recibir gracias a esta opción un fichero que permite comprobar la lista de usuarios en la base de datos. |
| Referencias: | RF7 |

## Diagrama Conceptual

## Diagrama de clases (diccionario de datos)

## Diagrama de actividades

### Generales

### Carga de datos

### Ver calendario

### Dar de alta guardia

### Dar de baja guardia

### Generar informe

### Generar listado

## Esquema Entidad / Relación

## Modelo relacional y normalización

Cursos: nombre

Horas: nombre

Clases: nombre

Profesores: id_usuario,nombre, apellidos, clave

Guardias: id_usuario, dia, hora, curso(FK), tarea(FK), clase(FK), tarea, ficheros

# Diseño del Proyecto

## Diseño físico de la Base de Datos

| Cursos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre campo | Tipo | Tamaño | PK | FK | NONULL | Valor defecto | Observaciones |
| nombre | VARCHAR | 100 | X |  | X |  |  |

| Horas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre campo | Tipo | Tamaño | PK | FK | NONULL | Valor defecto | Observaciones |
| nombre | VARCHAR | 100 | X |  | X |  |  |

| Aulas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre campo | Tipo | Tamaño | PK | FK | NONULL | Valor defecto | Observaciones |
| nombre | VARCHAR | 100 | X |  | X |  |  |

| Profesores |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre campo | Tipo | Tamaño | PK | FK | NONULL | Valor defecto | Observaciones |
| id | VARCHAR | 100 | X |  | X |  |  |
| nombre | VARCHAR | 255 |  |  | X |  |  |
| apellido | VARCHAR | 255 |  |  | X |  |  |
| clave | VARCHAR | 255 |  |  | X |  | Encriptada SHA1 |

| Guardias |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre campo | Tipo | Tamaño | PK | FK | NONULL | Valor defecto | Observaciones |
| id | VARCHAR | 100 | X |  | X |  |  |
| dia | DATE | 255 | X |  | X |  | Solo fecha, no hora |
| hora | VARCHAR | 100 | X | X | X |  | FK Horas |
| curso | VARCHAR | 100 |  |  | X |  | FK Cursos |
| clase | VARCHAR | 100 |  |  | X |  | FK Clases |
| tarea | VARCHAR | 1 |  |  | X |  | ‘S’ o ‘N’ – Valor por defecto N |
| ficheros | TEXT | 65000 |  |  |  |  | Texto de la tarea |

## Diseño de procedimientos especiales

Puesto que las claves de usuario de los “Profesores” son datos sensibles, se ha decidido aplicar una encriptación SHA1 antes de su guardado. 

Para elaborar un sistema de encriptación se accede a la librería hashlib con el siguiente comando de importación en la cabecera del archivo donde guardaremos el método relacionado (en este caso, Profesores):

import hashlib

Una vez importada, se procede a realizar un método que recoge la clave elegida y le aplica el mecanismo de encriptación antes de guardar el valor en el objeto que irá a la base de datos. De este modo, la clave nunca es guardada de manera explícita y se asegura la integridad de la seguridad de los usuarios.

### Configuración de la aplicación.

La configuración necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicación se introduce en el fichero “config.py” que se encuentra en la carpeta “ficheros”.

No es necesaria ninguna configuración especial dentro del fichero, si no se requiere modificar la conexión a la base de datos.

### Estructura del fichero de datos

Para los ficheros de datos se usarán archivos .CSV, con los datos separados por comas (“,”).

### Logout

Al elegir la opción del menú para salir de la aplicación, el sistema cerrará la conexión a la base de datos.

## Diseño de la estructura de clases y librerías (diagrama de clases)

## Diseño de la interfaz gráfica

Puesto que esta aplicación va a ser implementada bajo Python en modo consola, la interfaz gráfica se compondrá de diversos menús contextuales de opciones y listados de datos en modo texto. Se van a mostrar diversos ejemplos de ventanas y cómo serán mostradas al usuario o administrador de la aplicación.

### Diseño de movimiento de ventanas

Dada la manera en la que la aplicación está diseñada, los diferentes menús parten del “Menú principal”, y una vez termina un determinado proceso se vuelve al punto de partida.

### Diseño de las ventanas

| - Menú principal |  |
| --- | --- |
| - Elegir opción |  |
| - Añadir Admin. |  |
| - Añadir profesor |  |
| - Ver calendario de guardias |  |
| - Alta de guardias | “Explicación de la tarea” es un menú solamente accesible si se selecciona positivamente la opción “¿Tarea asignada a la guardia?” |
| - Eliminar guardias |  |
| - Generar informe de guardias | Con el menú de la parte superior se obtienen, una a una, las guardias en el formato de la parte inferior. |
| - Generar listado de usuarios | El menú da a elegir si listar Profesores o mostrar una lista de Administradores, con el formato de ejemplo en la parte de abajo de la imagen. |

#### Ventana de bienvenida

Para la ventana principal de apertura de la aplicación se mostrará de forma directa el menú principal, pudiendo elegir cualquiera de las opciones sin espera, tras la carga inicial de datos que se realiza de forma interna y transparente al uso.

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1 - Ventana a (Bienvenida)

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 2 - Ventana b (Bienvenida)

# Implementar el proyecto

### Sql de creación (MySQL)

-- --------------------------------------------------------

-- Host:                         127.0.0.1

-- Versión del servidor:         10.4.24-MariaDB-1:10.4.24+maria~focal - mariadb.org binary distribution

-- SO del servidor:              debian-linux-gnu

-- HeidiSQL Versión:             12.6.0.6765

-- --------------------------------------------------------

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET NAMES utf8 */;

/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;

/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;

/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;

/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;

/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

-- Volcando estructura para tabla guardias.aulas

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aulas` (

`nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL,

PRIMARY KEY (`nombre`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;

-- Volcando estructura para tabla guardias.cursos

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cursos` (

`nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL,

PRIMARY KEY (`nombre`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;

-- Volcando estructura para tabla guardias.guardias

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `guardias` (

`id` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL,

`dia` date NOT NULL,

`hora` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL DEFAULT '',

`curso` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL DEFAULT '',

`aula` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL DEFAULT '',

`tarea` varchar(1) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL DEFAULT 'N',

`ficheros` mediumtext COLLATE utf8_spanish2_ci DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`id`,`dia`,`hora`),

KEY `FK_horas` (`hora`),

KEY `FK_curso` (`curso`),

KEY `FK_aulas` (`aula`),

CONSTRAINT `FK_aulas` FOREIGN KEY (`aula`) REFERENCES `aulas` (`nombre`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

CONSTRAINT `FK_curso` FOREIGN KEY (`curso`) REFERENCES `cursos` (`nombre`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,

CONSTRAINT `FK_horas` FOREIGN KEY (`hora`) REFERENCES `horas` (`nombre`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;

-- Volcando estructura para tabla guardias.horas

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `horas` (

`nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL,

PRIMARY KEY (`nombre`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;

-- Volcando estructura para tabla guardias.profesores

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `profesores` (

`id` varchar(100) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL,

`nombre` varchar(255) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL,

`apellidos` varchar(255) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL,

`clave` varchar(255) COLLATE utf8_spanish2_ci NOT NULL,

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish2_ci;

/*!40103 SET TIME_ZONE=IFNULL(@OLD_TIME_ZONE, 'system') */;

/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;

/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IFNULL(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS, 1) */;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40111 SET SQL_NOTES=IFNULL(@OLD_SQL_NOTES, 1) */;

## Indicadores de calidad

| Usabilidad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Parámetro | Indicador | Fuente | Resultado |
| Navegabilidad | ¿Navegación intuitiva? | Se organiza en secciones | Encuesta | Si No |
|  |  | Se accede de forma rápida | Encuesta | Si No |
|  | ¿Dispone de menú? | Tiene un menú navegable | Encuesta | Si No |
|  |  | Dispone de mapa | Encuesta | Si No |
|  | ¿Compatible edge? | Las imágenes se cargan | Encuesta | Si No |
|  |  | Se visualiza de forma correcta | Encuesta | Si No |
|  | ¿Compatible chrome? | Las imágenes se cargan | Encuesta | Si No |
|  |  | Se visualiza de forma correcta | Encuesta | Si No |
|  | ¿Compatible Firefox? | Las imágenes se cargan | Encuesta | Si No |
|  |  | Se visualiza de forma correcta | Encuesta | Si No |
|  | ¿Compatible Safari? | Las imágenes se cargan | Encuesta | Si No |
|  |  | Se visualiza de forma correcta | Encuesta | Si No |
| Velocidad | ¿Velocidad de carga? | Tamaño medio de la página | Aplicación | __Kb |
|  |  | Tiempo hasta la carga completa | Aplicación | __milisegundos |
| Diseño general | ¿Diseño? | Simplicidad | Encuesta | 0 a 10 |
|  |  | Claridad | Encuesta | 0 a 10 |
|  |  | Coherencia | Encuesta | 0 a 10 |
|  |  | Facilidad de uso | Encuesta | 0 a 10 |
| Disponibilidad |  |  |  |  |
| Categoría | Parámetro | Indicador | Fuente | Resultado |
| Visualización en diversos dispositivos | ¿Funciona con móviles? | Funciona el texto | Encuesta | Si No |
|  |  | Funciona las búsquedas | Encuesta | Si No |
|  |  | Funcionan las acciones de los botones | Encuesta | Si No |
|  | ¿Funciona con táblets? | Funciona el texto | Encuesta | Si No |
|  |  | Funciona las búsquedas | Encuesta | Si No |
|  |  | Funcionan las acciones de los botones | Encuesta | Si No |
| Disponibilidad | ¿Tiempo disponible? | Media de disponibilidad | Encuesta | _ porcentaje |
| Analítica |  |  |  |  |
| Categoría | Parámetro | Indicador | Fuente | Resultado |
| Audiencia | ¿Número de usuarios? | Conexiones por día | Aplicación | _ Conexiones |
|  |  | Duración media de la sesión | Aplicación | _segundos |
| Funcionamiento |  |  |  |  |
| Categoría | Parámetro | Indicador | Fuente | Resultado |
| Satisfacción | ¿Satisfacción general? | Valoración | Encuesta | 0 a 10 |
|  |  | Funcionamiento general | Encuesta | 0 a 10 |
|  |  | Disponibilidad | Encuesta | 0 a 10 |

## Elaboración de una batería de pruebas para detectar errores

La batería de pruebas que se muestran a continuación se deberá realizar en al menos los navegadores Chrome y Firefox, siendo recomendable que se hicieran también en Edge y Safari tanto en escritorio Windows, Mac y Linux como en Android y Apple.

| Ventana de bienvenida |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Parámetros | Esperado | Obtenido | Resultado |
| Nombre Procedimiento |  |  |  |  |
| insertar_profesor() | 999, Nombre1, Apellido1, clave123 | Añadido profesor Nombre1 (id: 999). |  |  |
| insertar_profesor() | 999, Nombre1, Apellido1, | Error en la operación. Inténtelo de nuevo. |  |  |
| insertar_profesor() | 888, Administrador, ADMIN, clave1234 | Añadido profesor Administrador (id: 888). |  |  |
| dar_alta_guardia() | 123, 2026-04-03, 3, primero, 2, n, | Añadida la guardia el día 2026-04-03 en la clase 2. |  |  |
| dar_alta_guardia() | 123, 2026-04-03, 10, primero, 2, n | Error en la operación. Inténtelo de nuevo. |  |  |
| dar_baja_guardia() | 123, 2026-04-03, 3 | Eliminada la guardia del día 2026-04-03 a la 3 hora. |  |  |
| dar_baja_guardia() | 123, 2099-04-04, 3 | Error en la operación. Inténtelo de nuevo. |  |  |
| dar_baja_guardia() | 123, 2026-04-03, 10 | Error en la operación. Inténtelo de nuevo. |  |  |
| generar_inf_guardias() | 2000-01-01, 2027-01-01 | ID 123:\n Día 2026-04-03 a 3 hora\n Curso: primer, aula 2\n Tarea -> \n\n |  |  |
| generar_inf_guardias() | 2027-01-01, 2000-02-02 | Error en la operación. Inténtelo de nuevo. |  |  |
| generar_listado_usuarios() | 1 | ID: 999 - Profesor1 Apellido1 |  |  |
| generar_listado_usuarios() | 2 | ID: 999 - Administrador |  |  |
| generar_listado_usuarios() | 3 | Opción no válida. |  |  |
| encriptar_clave() | 3333 | f56d6351aa71cff0debea014d13525e42036187a |  |  |
| encriptar_clave() | ‘ ‘ | ‘ ‘ |  |  |

## Evaluación y solución de incidencias

Para ciertas funcionalidades específicas es imprescindible el uso de ciertas librerías externas al proyecto. Esto hace que el proceso de solución de incidencias sea más llevadero, pero requiere de la investigación y de la prueba/error de las incorporaciones de dichas librerías en la integración con la aplicación.

- Para gestionar las fechas de “Guardias” se hace uso de la librería datetime. Esta librería permite el tratamiento de fechas como objetos de forma directa, pudiendo incluso darles el formato deseado con las diferentes funciones integradas; en el caso de esta aplicación, se usa para poder mandar a la base de datos una fecha en formato correcto y poder operar con ellas.

- Mencionada la base de datos, se utiliza la librería mysql para las conexiones necesarias. Esta librería facilita y permite el uso de cursores con los que guardar datos obtenidos en sentencias de ejecución en SQL, las cuales pueden albergarse fácilmente en simples variables tipo str.

Como medidas de solución de incidencias adicionales son relevantes las fuentes de información fiables de W3Schools y StackOverflow; si bien esta última página es un foro que recoge soluciones de la comunidad, se guarda las espaldas por su posicionamiento de la respuesta más votada y útil para cualquier duda que pueda aparecer. En el caso de W3Schools, es la fuente más fiable para cualquier investigación de lenguajes de programación y uso general de los mismos, e incluso librerías. No se utiliza ningún tipo de inteligencia artificial por su facilidad para hacer problemas más grandes de los que soluciona.

## Evaluación y seguimiento del proyecto

Para el seguimiento de la aplicación se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

- La creación de la presente documentación y el modelado de las funciones y datos, así como el ensayo y aprendizaje de los sistemas de ficheros y conexiones a base de datos, han tomado más tiempo del debido a causa de la falta de experiencia en estos campos que se poseía al inicio del proyecto. Esto, aparte del análisis de los requisitos, ralentiza el curso natural de la creación de la aplicación, llevando al inicio de la codificación a una fecha posterior a la esperada.

- El proyecto se guarda en la nube con un control de versiones implementado bajo GitHub, en el que se pueden comprobar las diferentes etapas por las que ha pasado y su evolución general.

- El presente documento ha sido modificado una vez comenzada la codificación del proyecto, puesto que ciertos análisis teóricos no fueron viables una vez empezaron los intentos de implementación.

# Implantación del Proyecto

## Plan de implantación

En cuanto a la implantación del software, tendremos en cuenta que se minimizarán las molestias que se puedan realizar al personal existente, por lo que la migración se realizará de noche, estando disponible al día siguiente en el que se realizarán pruebas con el personal y una vez la formación del mismo haya sido terminada. A continuación, el plan de instalación para el sistema.

Instalación	Configuración	Pruebas	Migración

Software	Software	Formación

2 día	3 día	5 días	5 días

mañana	mañana	mañana	noche – mañana

Pruebas de sistema	Pruebas de usuario	Pruebas de funcionamiento

Instalador	Instalador	Usuario

En total son quince días. No se ha tenido en cuenta una fase de mantenimiento ya que no es un contrato real, pero sería necesario en caso que el cliente lo solicitara.

## Manual de instalación

El único requisito es la instalación de XAMPP en el dispositivo de uso. Tras esto, y al acceder al localhost en el navegador, se procederá a crear una base de datos con el nombre “proyecto”, en codificación utf-8 español.

Tras esta pequeña adición, lo único que habría que hacer sería cargar las tablas en esta base de datos. El programa se encargará de la carga inicial de datos esenciales.

### Instalación de la aplicación

- Instalar Pycharm (o IDE de elección con soporte para ejecución de Python)

- Instalar XAMPP (con los requerimientos previamente mencionados)

- Importar la carpeta del proyecto al IDE

- Ejecutar el archivo “main” y seguir los procesos que se necesiten

## Mejoras posibles

Dado que esta primera versión está enfocada a ser utilizada por la propia consola de ejecución en Python, una mejora evidente sería la implementación de una interfaz gráfica que facilite la visualización y actualización de los datos. Además, puesto que se orienta a una aplicación web, el diseño debería ser limpio para el fácil reconocimiento de todas las funciones principales.

Otra mejora sustancial podría ser la posibilidad de imprimir los informes de guardias de manera directa en función de la persona que haya iniciado sesión y su estatus dentro de la aplicación. Así se podrían conseguir documentos útiles que poder usar en el día a día de los usuarios.

## Manual de usuario

Requerimientos de uso de la aplicación:

- Instalación de Python (versión 3.13)

- Instalación de la librería mysql

- Uso de teclado para la navegación entre ventanas (ratón no necesario)

El programa se lanza ejecutando el fichero “main.py”, el cual incluye el método asignado al funcionamiento de todos los menús del mismo.

# Anexos

## Formulario actual para la gestión de guardias

## Fichero exportado de Delphos (alumnos)

"NOMBRE"

"Nombre 1, Apellido_1a Apellido_1b"

"Nombre2, Apellido_2a Apellido_2b"

"Nombre 3, Apellido_3a Apellido_3b"

"Nombre 4, de Apellido_4a Apellido_4b"

## Ejemplo de formulario de satisfacción

Fecha:

| Indicador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Se organiza en secciones | Si | No |
| Se accede de forma rápida | Si | No |
| Tiene un menú navegable | Si | No |
| Dispone de mapa | Si | No |
| Las imágenes se cargan | Si | No |
| Se visualiza de forma correcta | Si | No |
| Las imágenes se cargan | Si | No |
| Se visualiza de forma correcta | Si | No |
| Las imágenes se cargan | Si | No |
| Se visualiza de forma correcta | Si | No |
| Las imágenes se cargan | Si | No |
| Se visualiza de forma correcta | Si | No |
| Funciona el texto | Si | No |
| Funciona las búsquedas | Si | No |
| Funcionan las acciones de los botones | Si | No |
| Funciona el texto | Si | No |
| Funciona las búsquedas | Si | No |
| Funcionan las acciones de los botones | Si | No |
| Valoración | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Funcionamiento general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simplicidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Claridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coherencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Facilidad de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentarios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Datos de prueba

Estos son los datos con los que cuenta la aplicación recién iniciada para poder realizar pruebas o consultas, pudiendo ver así la estructura interna de los datos y su manejo. Para evitar la carga de dichos archivos, eliminar o modificar el fichero “carga_inicial.txt”.

Para Aulas:

| Nombre |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | biblioteca |

Para Cursos:

| Nombre |  |
| --- | --- |
| primero | segundo |

Para Guardias:

| Id | Dia | Hora | Curso | Aula | Tarea | Ficheros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 2000-05-04 | 4 | primero | biblioteca | n |  |
| 123 | 2026-06-04 | 5 | segundo | 6 | n |  |
| 456 | 2026-09-07 | 4 | primero | 1 | s | tarea_456.pdf |

Para Horas:

| Nombre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Para Profesores:

| ID | Nombre | Apellido | Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 1234567A | Profesor1 | Apell1 | 123 |
| 4567891B | Profesor2 | Apell2 | 456 |
| 9876546C | Profesor3 | Apell3 | 987 |

Para Administradores:

| ID | Nombre | Clave |
| --- | --- | --- |
| 11111A | Admin1 | 111 |
| 22222B | Admin2 | 222 |

Tabla de contenido extendida

Estudio inicial de la aplicación	5

Introducción	6

Análisis de posibilidades	6

Uso de una hoja Excel / manual	6

Uso de una Base de datos y programación de la misma (Access)	6

Creación de una aplicación propia	6

Objetivo	6

Requerimientos de la aplicación	6

Requerimientos software y hardware	8

Estudio de viabilidad	8

Técnica	8

Económica	8

Operativa	8

Legal	8

Planificación del Proyecto	9

Secuenciación de las fases del proyecto	9

Planificación de recursos y tiempos	9

Análisis	10

Casos de uso	11

Carga de datos (RF1, RF2)	11

Ver calendario (RF3)	11

Dar de altas guaridas (RF4)	11

Dar de baja guaridas (RF5)	12

Generar Informe (RF6)	12

Generar Listado (RF7)	13

Descripción de los casos de uso	13

Carga de datos	13

Ver Calendario	14

Dar de altas guaridas	14

Dar de baja guaridas	14

Generar Informe	15

Generar listado usuario	15

Diagrama Conceptual	16

Diagrama de clases (diccionario de datos)	17

Diagrama de actividades	18

Generales	18

Carga de datos	19

Ver calendario	19

Dar de alta guardia	18

Dar de baja guardia	18

Generar informe	19

Generar listado	20

Esquema Entidad / Relación	21

Modelo relacional y normalización	21

Diseño del Proyecto	22

Diseño físico de la Base de Datos	23

Diseño de procedimientos especiales	23

Configuración de la aplicación.	23

Estructura del fichero de datos	24

Logout	24

Diseño de la estructura de clases y librerías (diagrama de clases)	24

Diseño de la interfaz gráfica	25

Diseño de movimiento de ventanas	25

Diseño de las ventanas	25

Ventana de bienvenida	27

Implementar el proyecto	28

Sql de creación (MySQL)	29

Indicadores de calidad	31

Elaboración de una batería de pruebas para detectar errores	32

Evaluación y solución de incidencias	32

Evaluación y seguimiento del proyecto	33

Implantación del Proyecto	34

Plan de implantación	35

Manual de instalación	35

Instalación de la aplicación	35

Mejoras posibles	35

Manual de usuario	36

Anexos	37

Formulario actual para la gestión de guardias	38

Fichero exportado de Delphos (alumnos)	39

Ejemplo de formulario de satisfacción	39

Datos de prueba	40

Este tiempo debe coincidir con el de la fase de análisis